BÁO CÁO PHÂN TÍCH STAKEHOLDER & GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT BẢO MẬT HỒ SƠ EHR

Phần 1: Thanh lọc danh sách & Loại bỏ thực thể kỹ thuật

- Danh sách Stakeholder thực thụ (Giữ lại):

  - Ban Giám đốc Bệnh viện RikkeiCare: Quyết định chiến lược, đầu tư tài chính và định hướng dự án.

  - Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế): Cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quy định, chuẩn mực pháp lý về bảo mật dữ liệu y tế.

  - Bác sĩ điều trị trực tiếp: Người sử dụng hệ thống hàng ngày để tra cứu thông tin và đưa ra quyết định chuyên môn.

  - Bệnh nhân và Thân nhân người bệnh: Chủ sở hữu dữ liệu sức khỏe, người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch vụ khám chữa bệnh.

- Thực thể kỹ thuật (Loại bỏ):

  - Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle: Đây là hạ tầng phần cứng/phần mềm (thiết bị lưu trữ dữ liệu), không có hành vi, quyền lợi hay tiếng nói của con người/tổ chức nên không phải là Stakeholder.

Phần 2: Ma trận Stakeholder (Power-Interest Matrix) 4 ô

| Nhóm chiến lược | Tiêu chí | Stakeholder | Hành động tương tác chủ chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý chặt chẽ (Manage Closely) | Quyền lực Cao - Quan tâm Cao | Ban Giám đốc Bệnh viện | Báo cáo tiến độ trực tiếp, tham gia mọi quyết định lớn. |
| Giữ hài lòng (Keep Satisfied) | Quyền lực Cao - Quan tâm Thấp | Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế) | Tham vấn các tiêu chuẩn tuân thủ pháp lý/bảo mật, cập nhật định kỳ để đảm bảo dự án không vi phạm quy định. |
| Giữ thông tin (Keep Informed) | Quyền lực Thấp - Quan tâm Cao | Bác sĩ điều trị trực tiếp | Lấy ý kiến về trải nghiệm người dùng (UX/UI), đào tạo sử dụng hệ thống và cập nhật tính năng mới. |
| Giám sát tối thiểu (Monitor) | Quyền lực Thấp - Quan tâm Thấp | Bệnh nhân và Thân nhân (nói chung, ở cấp độ quản trị dự án) | Thông báo định kỳ qua email/app, không cần họp riêng. |

Phần 3: Đề xuất giải pháp dung hòa xung đột bảo mật hồ sơ EHR

Giải pháp: Mặc định hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu pháp chế bằng việc bắt buộc xác thực mã OTP/Consent của Bệnh nhân trước khi xem dữ liệu nhạy cảm; tuy nhiên, hệ thống sẽ tích hợp cơ chế Emergency Override (Bỏ qua khẩn cấp) cho phép Bác sĩ kích hoạt quyền xem hồ sơ cấp cứu ngay lập tức khi bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê/bất tỉnh, đồng thời tự động ghi vết nhật ký kiểm toán (Audit Log) toàn bộ thao tác kèm lý do y khoa để Cán bộ Pháp chế hậu kiểm.